RIZK DESIGN

Agence de Design

CAHIER DES CHARGES

Phase 2 — Module E-commerce / Shop

Document technique et fonctionnel

Stage de fin d'année — École YouCode

| Référence | CDC-RIZK-PH2-2026-001 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Date d'émission | 07 Mai 2026 |
| Maître d'ouvrage | Rizk Design |
| Maître d'œuvre | Stagiaire YouCode (1ère année) |
| Encadrant technique | Lead Tech / Directeur Technique |
| Durée du stage | 2 mois — Du 07/05/2026 au 07/07/2026 |
| Statut | À signer |

# Sommaire

•  Préambule et contexte du projet

•  1. Objectifs et périmètre du stage

•  2. Stack technique imposée

•  3. Exigences UI/UX et maquettage (Phase de préparation)

•  4. Spécifications fonctionnelles

•  5. Architecture de la base de données

•  6. Exigences techniques et qualité du code

•  7. Déploiement et livrables (CI/CD)

•  8. Planning prévisionnel et jalons

•  9. Modalités d'encadrement et de suivi

•  10. Critères d'évaluation et de validation

•  11. Engagements des parties

•  12. Signatures

# Préambule et contexte du projet

Le présent Cahier des Charges (ci-après « CDC ») définit l'ensemble des exigences fonctionnelles, techniques, graphiques et organisationnelles relatives à la réalisation de la Phase 2 du projet web Rizk Design. Ce document constitue la référence contractuelle entre le maître d'ouvrage (Rizk Design) et le maître d'œuvre (le stagiaire YouCode) pour la durée du stage.

### Contexte

Rizk Design est une agence de design dont la première phase du site web — un site vitrine présentant l'agence et ses services — est déjà en production à l'adresse suivante : rizk-design.vercel.app.

L'objectif de la Phase 2 est d'enrichir la plateforme existante par l'ajout d'un module E-commerce complet (« Shop »), permettant la vente de produits physiques et/ou digitaux (assets design, templates, ressources graphiques, etc.) directement depuis le site.

### Profil et positionnement du stagiaire

Le stagiaire est étudiant en 1ère année à l'école YouCode. Le projet Phase 2 lui est confié dans le cadre d'un stage de deux (2) mois, encadré par le Lead Tech de l'agence. Compte tenu du niveau et de la durée, l'accent est mis sur :

- La montée en compétences progressive (maquettage → backend → frontend → déploiement) ;

- La qualité du code livré plutôt que sur la quantité de fonctionnalités ;

- Le respect des bonnes pratiques (Git, Clean Code, sécurité de base) ;

- La capacité à documenter, communiquer et demander de l'aide à temps.

# 1. Objectifs et périmètre du stage

## 1.1 Objectif général

Concevoir, développer, tester et déployer un module E-commerce complet, intégré de façon cohérente au site vitrine existant, en respectant la stack technique imposée et les bonnes pratiques de développement web moderne.

## 1.2 Objectifs pédagogiques (côté stagiaire)

- Maîtriser le développement full-stack avec Next.js (App Router) ;

- Comprendre la modélisation d'une base de données NoSQL avec MongoDB / Mongoose ;

- Implémenter une authentification sécurisée avec NextAuth.js ;

- Mettre en place un workflow Git professionnel (branches, commits, pull requests) ;

- Déployer une application en production sur Vercel et MongoDB Atlas.

## 1.3 Périmètre INCLUS dans la Phase 2

| Catégorie | Éléments inclus |
| --- | --- |
| Maquettage | Maquettes Figma de toutes les pages du module Shop + Dashboard Admin |
| Frontend Client | Catalogue, fiche produit, panier, checkout, espace client |
| Backend / API | API Routes Next.js (CRUD produits, commandes, catégories, auth) |
| Dashboard Admin | Gestion produits, commandes et catégories (protégé par rôle) |
| Authentification | Inscription, connexion, gestion des rôles (user / admin) |
| Déploiement | Mise en production sur Vercel + MongoDB Atlas + Cloudinary |
| Documentation | README.md complet, schémas, instructions de lancement local |

## 1.4 Périmètre EXCLU (hors stage)

Pour rester réaliste sur 2 mois et un stagiaire de 1ère année, les éléments suivants sont explicitement exclus du périmètre, sauf accord écrit ultérieur de l'encadrant :

- Système de notifications email transactionnel (confirmation, expédition…) ;

- Système d'avis et notation produits ;

- Codes promo, coupons, programmes de fidélité ;

- Multilingue (i18n) — la Phase 2 sera livrée en français uniquement ;

- Application mobile native ;

- Tests automatisés exhaustifs (un minimum de tests manuels documentés est exigé).

# 2. Stack technique imposée

La stack ci-dessous est imposée et non négociable. Tout changement doit faire l'objet d'une demande écrite et d'une validation par l'encadrant technique.

| Couche | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js (App Router) + React | Interface utilisateur SSR/CSR |
| Styling | Tailwind CSS | Système de design (cohérent Phase 1) |
| Backend / API | Next.js API Routes (recommandé) | Endpoints REST |
| Base de données | MongoDB + Mongoose | Persistance NoSQL |
| Gestion d'état | Zustand | Panier, état UI global |
| Authentification | NextAuth.js (Auth.js v5) | Sessions, rôles, providers |
| Stockage images | Cloudinary | Upload, transformation, CDN |
| Hébergement | Vercel + MongoDB Atlas | Production |
| Versionnement | Git + GitHub | Workflow par branches |
| Hashage mot de passe | bcrypt / bcryptjs | Sécurité des credentials |

# 3. Exigences UI/UX et maquettage

## 3.1 Analyse de l'existant (Phase 1)

Avant toute production graphique, le stagiaire doit auditer le site existant rizk-design.vercel.app et produire un mini design-system documenté reprenant :

- La palette de couleurs (primaire, secondaire, accent, neutres) avec codes HEX ;

- La typographie (familles, poids, tailles, hiérarchie h1 → h6, paragraphes) ;

- Les composants Tailwind récurrents (boutons, cartes, inputs, navigation) ;

- Les espacements, rayons de bordure, ombres et animations utilisés ;

- La grille / breakpoints responsive (mobile, tablet, desktop).

Livrable : un fichier design-system.md (ou page Figma dédiée) à valider avant tout maquettage.

## 3.2 Maquettes Figma à livrer (avant code)

Les maquettes doivent être réalisées sur Figma, en mode responsive (mobile + desktop minimum). Aucune ligne de code frontend ne peut être écrite avant validation des maquettes par l'encadrant.

| N° | Écran | Éléments obligatoires |
| --- | --- | --- |
| M1 | Page Boutique principale | Grille de produits, filtres latéraux (catégorie, prix), barre de recherche, tri, pagination |
| M2 | Page Détail Produit | Galerie d'images (miniatures + zoom), titre, prix, description, sélecteur quantité, bouton « Add to Cart », produits liés |
| M3 | Panier (Side-Drawer + page) | Liste articles, modification quantité, suppression, sous-total, bouton « Passer commande » |
| M4 | Checkout | Formulaire livraison (adresse, ville, téléphone), choix paiement, récapitulatif, validation |
| M5 | Espace Client | Liste commandes, statut, détail d'une commande |
| M6 | Auth (Login / Register) | Formulaires inscription, connexion, gestion des erreurs |
| M7 | Dashboard Admin | Sidebar de navigation, tableaux CRUD produits, commandes, catégories, modale d'édition, upload images |

## 3.3 Cohérence avec la Phase 1

Le module Shop doit s'intégrer visuellement et techniquement au site vitrine existant. Aucune rupture de style n'est tolérée : la navigation principale, le footer, les couleurs et la typographie restent strictement identiques.

# 4. Spécifications fonctionnelles

## 4.1 Côté Client (Frontend public)

### 4.1.1 Catalogue produits

- Affichage dynamique des produits depuis l'API (Server-Side Rendering) ;

- Pagination classique (12 produits par page) — l'infinite scroll est optionnel ;

- Image principale, titre, prix, badge « Stock épuisé » si countInStock = 0 ;

- Carte produit cliquable redirigeant vers /shop/[slug].

### 4.1.2 Filtres et recherche

- Barre de recherche (par titre/description) avec debounce de 300 ms ;

- Filtre par catégorie (multi-sélection) ;

- Filtre par fourchette de prix (min / max) ;

- Tri : prix croissant, prix décroissant, plus récent ;

- Les filtres doivent être reflétés dans l'URL (query params) pour pouvoir être partagés.

### 4.1.3 Fiche produit

- Galerie d'images (miniatures cliquables + image principale) ;

- Description complète, prix, sélecteur de quantité ;

- Bouton « Ajouter au panier » désactivé si stock = 0 ;

- Section « Produits similaires » (même catégorie, 4 produits max).

### 4.1.4 Panier (Cart)

- Implémentation avec Zustand + persist middleware (Local Storage) ;

- Affichage en Side-Drawer accessible depuis l'icône panier du header ;

- Modification quantité, suppression d'article, vidage du panier ;

- Calcul automatique du sous-total ;

- Persistance après rechargement de page ;

- Badge avec compteur d'articles dans le header.

### 4.1.5 Checkout

Pour la Phase 2, le mode de paiement retenu est le Cash on Delivery (paiement à la livraison). L'intégration Stripe est explicitement reportée à une phase ultérieure.

- Formulaire validé côté client (Zod ou Yup recommandé) : nom complet, adresse, ville, code postal, téléphone, email ;

- Récapitulatif de la commande (articles, sous-total, frais de livraison, total) ;

- Validation crée une commande en BDD avec statut « Pending » ;

- Page de confirmation avec numéro de commande ;

- Le panier est vidé après commande validée.

### 4.1.6 Espace Client

- Page « Mes commandes » accessible aux utilisateurs authentifiés ;

- Tableau / liste des commandes avec : numéro, date, total, statut (Pending / Processing / Completed / Cancelled) ;

- Vue détaillée d'une commande (articles, adresse, statut paiement et livraison).

## 4.2 Côté Admin (Dashboard protégé)

L'accès au dashboard /admin est réservé aux utilisateurs ayant le rôle admin. Toute tentative d'accès non autorisée doit rediriger vers la page de connexion.

### 4.2.1 Gestion des produits (CRUD)

- Liste paginée des produits avec recherche et filtres ;

- Création d'un produit : formulaire complet + upload multi-images vers Cloudinary ;

- Modification et suppression (avec confirmation) ;

- Génération automatique du slug à partir du titre.

### 4.2.2 Gestion des commandes

- Liste des commandes triables par date, statut, montant ;

- Vue détaillée d'une commande ;

- Changement de statut : Pending → Processing → Completed (ou Cancelled) ;

- Marquer une commande comme « payée » (isPaid) et « livrée » (isDelivered).

### 4.2.3 Gestion des catégories

- CRUD complet des catégories de produits ;

- Une catégorie ne peut être supprimée si elle contient des produits (afficher un message d'erreur clair).

# 5. Architecture de la base de données

Le stagiaire doit créer strictement les modèles Mongoose ci-dessous. Tout champ supplémentaire doit être validé par l'encadrant. Toute différence avec ces schémas devra être justifiée.

## 5.1 Schéma User

| Champ | Type | Requis | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| _id | ObjectId | Auto | Généré par MongoDB |
| name | String | Oui | Min 2 caractères |
| email | String | Oui | Unique, validé regex |
| password | String | Oui | Hashé avec bcrypt (10 rounds min) |
| role | String (enum) | Oui | ['user', 'admin'], défaut 'user' |
| createdAt / updatedAt | Date | Auto | timestamps: true |

## 5.2 Schéma Product

| Champ | Type | Requis | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| _id | ObjectId | Auto | — |
| title | String | Oui | Min 3 caractères |
| slug | String | Oui | Unique, généré depuis title |
| description | String | Oui | Texte long |
| price | Number | Oui | ≥ 0, en MAD |
| images | Array<String> | Oui | URLs Cloudinary, min 1 image |
| category | ObjectId (ref Category) | Oui | Référence à la collection Category |
| countInStock | Number | Oui | ≥ 0, défaut 0 |
| isDigital | Boolean | Oui | Défaut false |
| createdAt / updatedAt | Date | Auto | timestamps: true |

## 5.3 Schéma Order

| Champ | Type | Requis | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| _id | ObjectId | Auto | — |
| user | ObjectId (ref User) | Oui | Référence au User |
| orderItems | Array<Object> | Oui | { productId, name, qty, price } |
| shippingAddress | Object | Oui | { address, city, postalCode, country, phone } |
| paymentMethod | String | Oui | 'COD' (Phase 2) |
| itemsPrice | Number | Oui | Sous-total |
| shippingPrice | Number | Oui | Frais de livraison |
| totalPrice | Number | Oui | Total final |
| isPaid | Boolean | Oui | Défaut false |
| paidAt | Date | Non | Renseignée lors du paiement |
| isDelivered | Boolean | Oui | Défaut false |
| deliveredAt | Date | Non | Renseignée à la livraison |
| status | String (enum) | Oui | ['Pending','Processing','Completed','Cancelled'] |
| createdAt / updatedAt | Date | Auto | timestamps: true |

## 5.4 Schéma Category

| Champ | Type | Requis | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| _id | ObjectId | Auto | — |
| name | String | Oui | Unique |
| slug | String | Oui | Unique |
| description | String | Non | — |
| createdAt / updatedAt | Date | Auto | timestamps: true |

# 6. Exigences techniques et qualité du code

## 6.1 SEO et performances

- La page /shop et toutes les fiches produit /shop/[slug] doivent être rendues en SSR (Server-Side Rendering) ou ISR de Next.js ;

- Balises <title>, <meta description>, Open Graph et balises canoniques sur chaque page produit ;

- Utilisation systématique du composant <Image /> de Next.js avec les transformations Cloudinary (lazy loading, formats modernes WebP/AVIF) ;

- Score Lighthouse cible : Performance ≥ 80, SEO ≥ 90, Accessibilité ≥ 85 sur la page boutique.

## 6.2 Sécurité

- Toutes les routes API d'écriture (POST, PUT, DELETE) sur /api/products, /api/categories et /api/orders/admin doivent être protégées par un middleware vérifiant rôle = admin ;

- Mots de passe hashés avec bcrypt (10 rounds minimum) ; jamais stockés en clair ;

- Variables sensibles uniquement dans .env (non commitées) ;

- Validation systématique des inputs côté serveur (Zod recommandé), même si validation côté client présente ;

- CORS configuré strictement ;

- Rate limiting basique sur les routes d'authentification (recommandé).

## 6.3 Gestion des erreurs

- Middleware global de gestion d'erreurs côté API renvoyant un format uniforme : { success: false, message, statusCode } ;

- Codes HTTP appropriés (200, 201, 400, 401, 403, 404, 500) ;

- Côté front : composants d'erreur clairs, jamais d'affichage brut d'erreur serveur à l'utilisateur ;

- Pages d'erreur Next.js : not-found.tsx et error.tsx personnalisées.

## 6.4 Clean Code et architecture

Architecture modulaire imposée. Structure recommandée :

/app → routes Next.js (pages + API)

/components → composants React réutilisables

/lib → utilitaires (db connection, auth, helpers)

/models → schémas Mongoose

/store → stores Zustand

/types → types TypeScript (si TS utilisé)

## 6.5 Conventions Git

- Branche main protégée, pas de push direct ;

- Branche develop pour intégration ;

- Branches de feature : feature/nom-feature, fix/nom-bug ;

- Commits suivant la convention Conventional Commits : feat:, fix:, docs:, refactor:, style:, chore: ;

- Pull requests systématiques pour merger sur develop, revue par l'encadrant ;

- Au minimum 1 commit par jour de travail effectif.

# 7. Déploiement et livrables

## 7.1 Environnements

| Environnement | Branche | URL |
| --- | --- | --- |
| Développement | feature/* (local) | http://localhost:3000 |
| Préproduction | develop (preview Vercel) | rizk-design-git-develop.vercel.app |
| Production | main | rizk-design.vercel.app |

## 7.2 Variables d'environnement requises

Le fichier .env.example doit être présent à la racine du repo (le .env réel ne doit jamais être commit). Variables minimales requises :

- MONGODB_URI — chaîne de connexion MongoDB Atlas

- NEXTAUTH_SECRET — secret pour signer les sessions

- NEXTAUTH_URL — URL de base de l'application

- CLOUDINARY_CLOUD_NAME — nom du cloud Cloudinary

- CLOUDINARY_API_KEY — clé API Cloudinary

- CLOUDINARY_API_SECRET — secret API Cloudinary

## 7.3 Livrables finaux

| N° | Livrable | Description |
| --- | --- | --- |
| L1 | Design system documenté | Audit Phase 1 + maquettes Figma validées |
| L2 | Repo GitHub | Code source complet, branche main propre, historique de commits clair |
| L3 | README.md | Description, prérequis, installation locale, variables .env, scripts npm |
| L4 | Application déployée | Module Shop fonctionnel sur rizk-design.vercel.app |
| L5 | Compte admin de démo | Identifiants fournis à l'encadrant pour validation |
| L6 | Plan de tests manuel | Document listant les scénarios testés (parcours achat, admin, erreurs) |
| L7 | Présentation finale | Démo live + slides récapitulant le travail réalisé |

# 8. Planning prévisionnel et jalons

Stage de 8 semaines, du 7 mai 2026 au 7 juillet 2026. Le planning ci-dessous est indicatif mais structure les attentes hebdomadaires.

| Semaine | Période | Objectifs / Livrables |
| --- | --- | --- |
| S1 | 07/05 – 13/05 | Onboarding, audit Phase 1, design system documenté, mise en place repo + branches |
| S2 | 14/05 – 20/05 | Maquettes Figma (M1 à M7) — Validation obligatoire en fin de semaine |
| S3 | 21/05 – 27/05 | Setup projet Next.js, connexion MongoDB Atlas, schémas Mongoose, NextAuth (login/register/rôles) |
| S4 | 28/05 – 03/06 | API Routes : CRUD produits + catégories, intégration Cloudinary, middleware auth admin |
| S5 | 04/06 – 10/06 | Frontend public : page Shop (SSR), filtres, recherche, fiche produit |
| S6 | 11/06 – 17/06 | Panier Zustand + persist, parcours Checkout, création de commande, espace client |
| S7 | 18/06 – 24/06 | Dashboard Admin : gestion produits, commandes, catégories — déploiement preprod |
| S8 | 25/06 – 01/07 | Tests manuels, corrections de bugs, optimisation SEO/Lighthouse, README, déploiement production |
| Buffer | 02/07 – 07/07 | Marge de sécurité, présentation finale, transfert de connaissance |

## 8.1 Jalons critiques (Go/No-Go)

| Jalon | Date cible | Critère de validation |
| --- | --- | --- |
| J1 | 20/05/2026 | Maquettes Figma validées par l'encadrant |
| J2 | 03/06/2026 | API + auth fonctionnels, BDD modélisée, démo Postman OK |
| J3 | 17/06/2026 | Parcours d'achat client complet en local (catalogue → commande) |
| J4 | 01/07/2026 | Application déployée en production, dashboard admin OK |
| J5 | 07/07/2026 | Présentation finale, livrables remis et validés |

# 9. Modalités d'encadrement et de suivi

## 9.1 Rituels de suivi

- Daily stand-up court (10–15 min) : ce que j'ai fait hier, ce que je vais faire aujourd'hui, blocages ;

- Point hebdomadaire (vendredi, 1 h) : revue du travail de la semaine, démo, ajustement du planning ;

- Code review systématique sur chaque pull request avant merge ;

- Canal de communication asynchrone (Slack / WhatsApp / Discord) pour les questions urgentes.

## 9.2 Engagement de l'encadrant

- Disponibilité minimale 2 h par semaine pour le suivi technique direct ;

- Réponse aux questions bloquantes sous 24 h ouvrées ;

- Validation des livrables sous 48 h ;

- Retour pédagogique constructif sur la qualité du code.

## 9.3 Engagement du stagiaire

- Présence et ponctualité aux rituels de suivi ;

- Communication proactive en cas de blocage (règle des 30 minutes : si bloqué plus de 30 min, demander de l'aide) ;

- Tenue d'un journal de bord quotidien (problèmes rencontrés, solutions trouvées, apprentissages) ;

- Respect du planning et alerte précoce en cas de retard prévisible.

# 10. Critères d'évaluation et de validation

L'évaluation finale du stage repose sur les critères suivants, pondérés à titre indicatif :

| Critère | Pondération | Indicateurs |
| --- | --- | --- |
| Qualité fonctionnelle | 30% | Couverture du périmètre, absence de bugs bloquants |
| Qualité du code | 20% | Architecture, lisibilité, conventions, sécurité |
| Respect du planning | 15% | Tenue des jalons, gestion du retard |
| Qualité UI/UX | 15% | Cohérence Phase 1, responsive, accessibilité |
| Documentation | 10% | README, commentaires, journal de bord |
| Autonomie et progression | 10% | Capacité à débloquer, montée en compétences |

## 10.1 Conditions de validation finale

- L'application est déployée et fonctionnelle en production ;

- Tous les livrables (L1 à L7) ont été remis et validés ;

- Le code est propre, documenté, et le repo Git est à jour ;

- La présentation finale a été réalisée devant l'encadrant et l'équipe Rizk Design.

# 11. Engagements des parties

## 11.1 Confidentialité et propriété intellectuelle

Le code source produit dans le cadre du stage appartient à Rizk Design. Le stagiaire conserve le droit de mentionner le projet dans son portfolio personnel et ses CV, après autorisation écrite de l'agence.

Le stagiaire s'engage à ne pas divulguer les informations confidentielles (credentials, données clients, stratégie commerciale) auxquelles il aurait accès durant le stage, pendant et après celui-ci.

## 11.2 Modifications du CDC

Toute modification substantielle du présent CDC (ajout/retrait de fonctionnalités majeures, changement de stack, prolongation) doit faire l'objet d'un avenant écrit signé par les deux parties.

## 11.3 Cas de force majeure

En cas d'événement imprévisible empêchant l'avancement normal du stage (maladie prolongée, problème technique majeur côté agence, etc.), les parties conviennent de se rencontrer pour redéfinir le périmètre ou le planning.

# 12. Signatures

Le présent Cahier des Charges est établi en deux exemplaires originaux. Chaque partie reconnaît avoir lu, compris et accepté l'intégralité de ses clauses.

Fait à : ………………………………………………………………………

Le : ………………………………………………………………………………

| LE STAGIAIRE (Maître d'œuvre) | LE DIRECTEUR TECHNIQUE (Maître d'ouvrage / Encadrant) |
| --- | --- |
| Nom et prénom : ………………………………………………… Date : ………………………………………………… Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») : | Nom et prénom : ………………………………………………… Date : ………………………………………………… Signature et cachet : |

— Fin du document —